КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ  РАЙОННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

“МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2017г. 						                             № 147

О безаварийном пропуске паводковых вод на реках, расположенных на территории муниципального района «Малоярославецкий район», в период весеннего половодья 2017 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба от них в период весеннего половодья 2017 года на водоёмах, расположенных на территории Малоярославецкого района Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Состав межведомственного оперативного штаба по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реках, расположенных на территории муниципального района «Малоярославецкий район», в период весеннего половодья 2017 года (приложение 1).

1.2. Комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в период весеннего половодья 2017 года  (приложение 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Отделу организационно-контрольной работы, взаимодействия с поселениями и представительными органами власти (Бережанская Т.Н.) довести настоящее постановление до Глав администраций поселений и до членов оперативного штаба

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на  заместителя  Главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
О.А. Якименко.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Малоярославецкой районной

администрации муниципального района

«Малоярославецкий район»                                                                            А.В. Иванов

Приложение 1

к постановлению Малоярославецкой районной

администрации  муниципального района

«Малоярославецкий район»

от ____________ г.  № ______

С О С Т А В

межведомственного оперативного штаба по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реках, расположенных на территории муниципального района «Малоярославецкий район», в период весеннего половодья 2016года.

| Руководитель |  |
| --- | --- |
| Якименко Олег Антоньевич | Заместитель Главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Заместитель руководителя |  |
| Мальков Дмитрий Викторович | Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Малоярославецкого района (по согласованию) |
| Члены рабочей группы: |  |
| Неясов Василий Никитович | Заведующий отделом по ГО и ЧС, МОБ работе и экологического контроля |
| Столяров Алексей Васильевич | Начальник ОМВД России по Малоярославецкому району (по согласованию) |
| Смирнов Дмитрий Николаевич | Начальник ДРСУ ОАО «Калугаавтодор №5» Малоярославецкий участок (по согласованию) |
| Николькин Владимир Иванович | Генеральный директор АО «ДЭП-40» |
| Ухин Александр Александрович | Директор УМП «Водоканал» |
| Соснин Юрий Витальевич | Начальник Малоярославецкий РЭС ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал «Калугаэнерго ПО Обнинские электрические сети |
| Исаев Василий Николаевич | Начальник ГБУ КО «Малоярославецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию) |
| Жилянина Елена Алексеевна | Заведующий кабинетом ГОЧС ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района»(по согласованию) |
| Ситникова Татьяна Владимировна | Директор МКУ «ЕДДС» муниципального района «Малоярославецкий район» |

Приложение 2

к постановлению Малоярославецкой районной

администрации  муниципального района

«Малоярославецкий район»

от __________2017г. г.  № ____

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод

на территории муниципального района «Малоярославецкий район» в период весеннего половодья 2017 года.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение сведений о местоположении, принадлежности дорожных сооружений, объектов ЖКХ, скотомогильников, полигонов твёрдых бытовых отходов и свалок, попадающих в зоны возможного подтопления | до 11.03.2017 | Главы администраций поселений, руководители организаций (по согласо-ванию), отдел ЖКХ , транспорта и связи |  |
| 2 | Создание в необходимых объёмах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения. | февраль-март 2017 года | Главы администраций поселений, руководители организаций |  |
| 3 | Уточнение и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, первоочередного жизне-обеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2017 года. | до 11.03.2017 | Главы администраций поселений, руководители организаций, отдел ГО и ЧС |  |
| 4 | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного подтопления, в случае необходимости обеспечить сопровождение транспортных средств с эваконаселением и имуществом в пункты временного размещения. | до 16.03.2017 | Главы администраций поселений, эвакоприёмная комиссия ОГИБДД (по согласованию), |  |
| 5 | Провести мероприятия по блокированию движения и отводу транспорта от мест затопления. Разработать схемы объездов и маршрутов движения транспортных средств. | в период паводка | Главы администраций поселений, ОГИБДД (по согласованию) |  |
| 6 | Организация лабораторного контроля качества воды из водо--источников, расположенных в зонах возможного подтопления | в период паводка | Филиал ФБУЗ "Центр гигие-ны и эпидемиологии в Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах" (по согласованию) |  |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения. Создание необходимого резерва реагентов для обеззараживания питьевой воды и дезинфекции сетей и сооружений водоотводов. | в период паводка | УМП «Водоканал» УМП «Малоярославец- стройзаказчик» |  |
| 8 | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств и обеспечение готовности ветеринарных, зоотехнических учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий. Выполнение комплекса ветеринарных мероприятий в период весеннего паводка. | до 25.03.2017 в период паводка | ГБУ КО «Малоярославецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию) |  |
| 9 | Создание необходимых запасов продовольствия, кормов. Приведение в готовность имеющихся автономных источников энергоснабжения в населенных пунктах, которые могут попасть в изоляцию от паводковых вод. Рассмотреть вопрос о подготовке подручных переправочных средств (лодки). | в течение подготови-тельного пе-риода | Главы администраций поселений, руководители организаций, Малоярославецкий РЭС (по согласованию), отдел сельского хозяйства, отдел ГО и ЧС |  |
| 10 | Приведение в готовность аварийно-ремонтных формирований для ремонта дорог | до 11.03.2017 | АО ДЭП – 40, ДРСУ ОАО «Калугаавтодор № 5» Малоярославецкий участок (по согласованию) |  |
| 11 | Проверка состояния гидротехнических сооружений, расположенных на территории района, к безопасному для населения пропуску паводковых вод. | в течение подготови-тельного пе-риода | Собственники ГТС, Главы администраций поселений, отдел ЖКХ, транспорта и связи, отдел ГО и ЧС |  |
| 12 | Прогнозирование возможной обстановки и доведение соответствующей информации до органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений. | в период паводка | КЧС и ПБ, ЕДДС, отдел ГО и ЧС Метеостанция М-2 г. Малоярославец, Калуж-ского ЦГМС филиал ФГБУ “Центральное УГМС (по согласованию) |  |
| 13 | Информирование населения района через СМИ о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых мерах по защите населения, о порядке действий в период паводка. | в период паводка | Главы администраций поселений, КЧС и ПБ, ОНД и ПР Малояросла-вецкого района (по согласованию) |  |
| 14 | Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период весеннего паводка. | до 23.03.2017 | Отдел образования, руководители общеобразовательных учреждений |  |
| Практические мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по обваловке площадок и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения (животноводческие фермы, скотомогильники, склады ГСМ, минеральных удобрений и ядохимикатов, продовольствия, фуража), с целью недопущения попадания загрязняющих и ядовитых веществ в водные объёмы | февраль-март 2017 года | Главы администраций поселений, руководители организаций, ГБУ КО «Малоярославецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию) |  |
| 2 | Организация круглосуточного дежурства аварийно-вос-становительных бригад по ликвидации аварий на автомобильных дорогах, защитных и искусственных дорожных сооружениях, попадающих в зоны затопления. | в период паводка | АО ДЭП – 40, ДРСУ ОАО «Калугаавтодор № 5» Малоярославецкий участок (по согласованию) |  |
| 3 | Организация постоянного наблюдения за состоянием опор на участках воздушных линий электропередач попадающих в зону затопления поводковыми водами. Проверка состояния схем резервирования электроснабжения по сети 6-10-35 кВ | в период паводка до 06.03.2017 | УМП «КЭ и ТС», Малоярославецкий РЭС |  |
| 4 | Очистка входных и выходных русел водопропускных труб автомобильных дорог, расположенных на территории Малоярославецкого района. Очистка вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора в случае обильного выпадения осадков | до 10.03.2017 | ОАО ДЭП – 40, ДРСУ ОАО «Калугаавтодор № 5» Малоярославецкий участок (по согласованию) |  |
| 5 | Проверка системы оповещения населения Малоярославецкого района | в течение подготови-тельного пе-риода | МКУ ЕДДС, Отдел ГО и ЧС |  |
| 6 | Создание вблизи животноводческих ферм аварийных запасов кормов на весь период прохождения паводка и весеннего бездорожья | в течение подготови-тельного пе-риода | Главы администраций поселений, отдел сельского хозяйства, руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |  |
| 7 | Проведение мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах затопления, местах временного размещения населения, эвакуированного из зон затопления | в период паводка | Территориальный отдел Управления Роспотреб-надзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах (по согласованию) |  |

Заведующий отделом по ГО, ЧС и МОБ работе                                                                                                                В.Н. Неясов